
全椒人民医院东区二期建设工程智能化设计项目

招 标 文 件
招  标  人 ：       全椒县人民医院        （盖章）  

招标代理机构：  安徽佳宝信项目管理有限公司 （盖章）  

发  布  日 期：        二〇二二年七月                   
目   录

3

第一章 招标公告

第二章 投标须知
5
第三章 评标方法
9
第四章 合  同
23

第五章 投标书格式
28



第一章 招标公告

一、项目概况

1、项目单位：全椒县人民医院 

2、项目名称：全椒人民医院东区二期建设工程智能化设计项目

3、工程设计规模：约800万元（最终实施内容及金额以业主实际需求为准）。
4、设计费用最高预算：25万元（费用包含工程测量、勘察、方案设计、初步设计、 施工图设计、施工图审查、规划技术审查、招标代理服务费、专家评审费等一切可能发生的相关费用）
5、设计质量要求：在满足现行国家、行业、地方及各专业相应规范、标准、规定并符合相关监管部门的要求情况下，保证设计成果的科学性、合理性、兼容性、经济性以及先进性。

二、评标办法

　　本招标项目采用的评标办法：综合评分法（有加分因素）。

三、投标人要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具有独立法人资格并且具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

3、投标人资质要求： 投标人须具有以下资质之一：
（1）建筑行业（建筑工程）专业甲级（含建筑智能化系统设计）工程设计资质；
（2）建筑智能化系统设计专项甲级资质；
（3）工程设计综合甲级资质； 

4、投标单位业绩要求：


投标单位自开标日起三年内（以合同时间为准）承担过合同建筑面积≥2万m²的医院智能化建筑设计项目（须提供相应的合同或中标通知书，以合同签订或中标时间为准）。 

四、付款方式

中标合同签订后一周内支付设计费的30%；方案设计完成，完成图审，提交审图合格的施工图纸后，付设计费的40%；工程完工后，付设计费用的25%；工程竣工验收合格后结清设计费尾款（5%）。

五、项目内容及要求

1、设计范围

全椒县人民医院东区综合楼，地上7层，地下1层，建筑总占地面积2366㎡，总建筑面积19756㎡，其中地上15540㎡，地下4225㎡。负1层为车库和设备房，1层为ICU和消毒供应中心，2层为康复住院病房，3层为血透中心，4层为综合内科病区，5-7层为临床药学实验中心。

数据中心位于残联综合楼四层，数据中心区域范围内梁底层高3.2米，局部区域2.5米，总面积约200㎡，具体尺寸以现场实际尺寸为准。

2、设计要求

本次设计包含新建综合楼智能化以及数据中心机房专项设计，需充分考虑后期医院建设发展需要（5年），设计深度满足国家关于医疗行业建筑标准最新规范要求。

考虑到县医院新数据中心机房承载县医院的核心医疗业务，要求本次数据中心设计必须符合GB50174-2017中B级机房标准（目前我院在用中心机房使用网络及服务器机柜26个，此次设计新机房可用机柜不得低于26个）。

满足三级医院建设要求，合理利旧，完善医院信息化基础环境，满足医院重点业务系统信息安全等级保护3级和5级电子病历评审规范所需的信息化基础设施支撑。

3、勘察设计周期：

签订合同后20个日历天内完善初步方案的深化设计和方案优化;

施工现场配合服务：同施工期;

缺陷责任期配合服务器：竣工结束。

4、设计内容

设计内容包括但不仅限于：综合布线、计算机网络系统（含业务内网、办公外网、安防监控网）、无线网络系统、医护对讲、安防系统、机房工程等的方案设计、方案深化、施工图设计及工程概算。

配合业主完成施工标的招标工作，包含施工标招标需求、深化图纸、工程量清单以及招标答疑等相关工作，并对施工标中标单位进行技术交底工作，施工阶段针对重大变更事项，应配合招标人完成设计变更审核和竣工验收。

5、以招标人提供的建筑平面图为智能化设计参考，具体详见挂网附件。

6、现场勘察需求：

投标人需勘察现场的，自行前往现场勘察，医院不统一组织时间勘察。

7、设计必须确保不破坏或影响楼宇基建工程中的其他基础设施。
8、特别提醒：提供的建筑平面图因医院使用需要进行的设计变更，智能化设计图需根据设计变更同步修改，变更费用包含在报价内，不因建筑设计变更增加任何费用。

六、招标文件的获取方式

招标文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载

七、开标时间及地点

开标时间：2022年7月 8 日 15 时00分（北京时间）

开标地点:全椒县人民医院行政楼三楼大会议室

八、联系方式
招标人：全椒县人民医院          招标代理机构：安徽佳宝信项目管理有限公司

联系人：许晋昌                  联系人：詹欣、卜成杰
电话：0550-5217109              电  话：18755054648、13645506022   

第二章 投标须知


                    投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1 
	项目名称
	全椒人民医院东区二期建设工程智能化设计项目

	2 
	采购人名称

及联系方式
	招标采购人：全椒县人民医院
联系人：许晋昌      联系电话：0550-5217109

	3 
	代理机构名称

及联系方式
	代理机构：安徽佳宝信项目管理有限公司

联系人：詹欣、卜成杰  联系电话：18755054648、13645506022 



	4 
	资金来源
	自筹资金

	5 
	招标方式
	公开招标

	6 
	标包划分
	标包划分：一个包

	7 
	评标办法
	综合评分法（有加分因素）

	8 
	最高限价
	250000元，投标人报价高于最高限价的，按无效投标处理。

	9 
	投标文件份数
	正本壹份，副本贰份

	10 
	投标文件的签署
	投标文件相应处盖章，需要签字的需法定代表人或授权委托代理人签字。投标文件中有更改的地方需加盖公章或法定代表人或授权委托代理人签字

	11 
	投标有效期
	投标截止日期后30天内有效

	12 
	投标保证金
	本项目不要求。

	13 
	履约保证金
	数额：（中标价的5%）

退还时间：在项目设计全部完成并通过上级项目规定的专家评审后且工程施工工作开始时无息退还。

	14 
	答疑及澄清方式及时间
	各投标人如有疑问请以电子邮件形式在2022年7月 4 日9时前发至2505931746@qq.com(代理公司邮箱），招标人将在2022年7月 5 日16：00时后以澄清公告形式在全椒县人民医院网予以公告。该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动查看。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	15 
	投标文件提交截止时间及地点
	投标截止时间：2022年7月8 日 15时00 分（北京时间）；

投标文件递交地点：全椒县人民医院行政楼三楼大会议室

	16 
	开标时间及地点
	开标时间：2022年7月 8 日15时00 分（北京时间）；
开标地点：全椒县人民医院行政楼三楼大会议室

	17 
	授权委托人
	授权委托人应携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议。

	18 
	评委组建
	由招标人或招标人指定的专业技术人员组成

	19 
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数：3人。并标明排序

	20 
	招标代理费及专家评审费
	本项目的招标代理费2000元，专家评审费用按实际计算，此两项费用由中标单位在领取中标通知书时支付给代理公司。投标人在投标报价中考虑上述费用。

	21 
	付款方式
	中标合同签订后一周内支付设计费的30%；方案设计完成，完成图审，提交审图合格的施工图纸后，付设计费的40%；工程完工后，付设计费用的25%；工程竣工验收合格后结清设计费尾款5%。

	22 
	中标通知书
	公示期后无异议向中标人发中标通知书，中标人收到中标通知书在规定的时间内与招标人签订合同。

	注：
	投标单位人员需全程佩戴口罩并接受建设单位“疫情防控”工作安排，需持48小时内的核酸检测阴性报告方可参会，否则其投标文件将会被拒绝。


1 、总则

1.1招标（采购）项目内容

全椒县人民医院东区综合楼，地上7层，地下1层，建筑总占地面积2366㎡，总建筑面积19756㎡，其中地上15540㎡，地下4225㎡。负1层为车库和设备房，1层为ICU和消毒供应中心，2层为康复住院病房，3层为血透中心，4层为综合内科病区，5-7层为临床药学实验中心。

数据中心位于残联综合楼四层，数据中心区域范围内梁底层高3.2米，局部区域2.5米，总面积约200㎡，具体尺寸以现场实际尺寸为准。

1.2资金来源：自筹资金。

1.3本次采购共计一个包。

1.4招标方式：公开招标。

1.5计价方式：本次招标项目合同采用固定总价。

1.6评标办法：综合评分法（有加分因素）。

1.7投标人资格及其他要求

1.7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.7.2投标人具有独立法人资格并且具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

1.7.3投标人资质要求： 投标人须具有以下资质之一：
（1）建筑行业（建筑工程）专业甲级（含建筑智能化系统设计）工程设计资质；
（2）建筑智能化系统设计专项甲级资质；
（3）工程设计综合甲级资质； 

1.7.4投标单位业绩要求：


投标单位自开标日起三年内（以合同时间为准）承担过合同建筑面积≥2万m²的医院智能化建筑设计项目（须提供相应的合同或中标通知书，以合同签订或中标时间为准）。 

1.8 投标人应注意的其它事项

1.8.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须装订整齐，封装在标函袋内。

1.8.2委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带本人身份证。违反上述规定，该投标文件予以拒绝（手持或密封放在文件袋中均为有效）。

1.8.3当投标人投标文件中的报价、供货期、服务等有关承诺出现正、副本之间不一致时，以投标函正本为准。

2 招标文件

2.1招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，编制本招标文件。

2.2招标文件的组成

本招标文件包括内容：

2.2.1  招标公告

2.2.2  投标须知

2.2.3  评标办法

2.2.4  合同

2.2.5  投标书格式

根据相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

2.3招标文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.3.2 本招标文件由招标人负责解释。

3 投标文件的编制

3.1 投标的语言及度量衡单位

3.1.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

 3.1.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

3.2投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）、投标书三（商务标）三部分组成。

具体内容详见第五章投标文件格式内容

3.5投标报价

3.5.1本次设置的最高限价为25万元，投标人报价高于最高限价的按无效投标处理。

3.5.2设计范围：全椒县人民医院东区综合楼，地上7层，地下1层，建筑总占地面积2366㎡，总建筑面积19756㎡，其中地上15540㎡，地下4225㎡。负1层为车库和设备房，1层为ICU和消毒供应中心，2层为康复住院病房，3层为血透中心，4层为综合内科病区，5-7层为临床药学实验中心。

数据中心位于残联综合楼四层，数据中心区域范围内梁底层高3.2米，局部区域2.5米，总面积约200㎡，具体尺寸以现场实际尺寸为准。

3.5.3设计费用：最高限价25万元（费用包含工程测量、勘察、方案设计、初步设计、 施工图设计、施工图审查、规划技术审查、招标代理服务费、专家评审费等一切可能发生的相关费用）。

3.5.4中标人须对所有成果负总责，各项成果及审查工作必须确保通过职能部门审查，中标负责人承担完成本项目涉及所需的全部技术支撑。

3.5.5投标设计费包含以上所有设计内容及范围，中标价不因工程内容和概算的增减而调整。无论工程方案如何变化，中标人必须及时、高质量的完成相应的设计调整。

招标人将不再另行增加设计费用，投标人自行考虑风险。

3.5.6投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予受理。

3.6 投标有效期

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

3.6.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7. 投标保证金（本项目不采用）

3.7.1 投标人应提供投标须知所规定的投标保证金。

3.7.2 未按3.7.1条要求提交投标担保的投标书将被视为无效。

3.7.3 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人不按规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

4 投标

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1 投标书正、副本统一密封在一个投标袋内。封套上写明招标（采购）人名称、项目名称、项目编号、投标人名称，注明“   年   月   日  时   分开标前不得开封”的字样。并加盖投标人公章密封。

4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.3因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4.1.4如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理机构概不负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收和受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。

4.3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

4.3.3 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。
5 开标和评标

5.1开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的开标时间、地点公开开标，邀请所有投标人参加开标会。

5.2开标

5.2.1 开标程序

（1）宣布投标截止时间到，开标会开始，工作人员停止接收投标文件；

（2）介绍参加会议单位、人员情况；

（3）宣布开标会场纪律及投标保证金的递交情况；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按照顺序当众开启投标书，公布投标人名称、投标报价，并进行文字记录；

（6）投标人的法定代表人或委托代理人在开标记录上签字确认；

（7）开标结束，所有投标资料送交专家评委进行评审；

5.2.2 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2.4 在开标前，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

（1）投标截止时间后送达的投标文件；

（2）无法人授权委托书和委托代理人身份证原件的，如法定代表人参会，只需要提供身份证原件；

（3）由于密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的投标文件；

（4）以电讯形式投标的投标文件；

（5）未按规定提交投标担保的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3评标委员会

5.3.1评标委员会由招标人或招标人指定的相关专业技术人员组建。
5.3.2 评标委员会成员与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

5.3.3 评标原则

（1）评标委员会应客观公正地对待所有的投标人，对所有的投标评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得进行任何旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标；

（2）评标委员会不向未中标者方解释未中标原因，不退还投标文件；

（3）评审中如发现供应商的报价清单不符合采购价格限制的投标，将不被接受。

5.4评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

5.5评标

5.5.1 评标准备工作

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（2）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的因素；

（3）核对评标工作用表。

5.5.2 评标办法：综合评分法，详见招标文件第三章。

5.6对投标文件初审

5.6.1 初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.6.2 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.7下列投标文件将被视为无效：

5.7.1 投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.7.2 投标文件与招标文件有重大负偏离的；

5.7.3 投标人拒绝修正错误的；

5.7.4 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.7.5 投标有效期不足的；

5.7.6 投标文件无法区分正、副本的；

5.7.7 投标人的报价突破最高控制价的；

5.7.8 投标文件有粘贴页或者撕页的；

5.7.9 投标报价有涂改痕迹的投标；

5.7.10 其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

5.7.11 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5.8投标的澄清

5.8.1 在评标过程中，评标委员会认为需要有权要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

5.8.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

6 授标

6.1中标候选人的确定

6.1.1 经过评标后，评标委员会确定1-3名中标候选人。

6.1.2 中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在网上公告1日。

6.2中标人的确定

中标候选人名单公告1日后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定第一名中标候选人为中标人。第一名中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人依次确定第二中标候选人为中标人，依此类推。或者重新组织招标。

6.3中标通知书

6.3.1、中标人确定后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

6.4中标价

6.4.1、经投标人确认的，在评标中经过修正的投标报价作为中标价。

7 合同的授予

7.1合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.2合同的签订

7.2.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.2.2 招标人如不按照规定与中标人签定合同，或者招标人强迫中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，招标人应当按投标担保的数额对投标人进行赔偿；给投标人造成损失超过投标担保的数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.3 中标人不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，中标人可作出特别承诺，为招标人提供更加优惠的服务。

7.3履约保证金

7.3.1 投标人中标后按招标文件要求提交履约保证金。

7.3.2 中标人接到中标通知书后，签订合同前支付履约保证金。

    7.3.3 若中标人不履行采购技术要求或不按履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求 

8.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

8.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9 质疑与投诉

9.1. 询问、质疑

9.1.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

9.1.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第.1.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

9.1.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

9.1.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

9.1.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

第三章、评标办法

一  总则

 1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

 1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)
	查看投标文件

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）
	查看投标文件

	
	
	（3）企业资质证书副本
	查看投标文件

	
	
	（4）项目负责人职称或资格证书
	查看投标文件

	
	
	（5）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明
	查看投标文件


4.符合性审查

4．1评审细则

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	标书的有效 性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	标书的完整 性
	（5）投标文件份数
	一式三份，正本一份，副本两份

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	标书的响应程度
	（7）技术参数响应程度（本条不采用）
	最大限度满足招标文件的要求。

	
	
	（8）商务条款响应程度（包括不限于供货期、售后服务、技术培训等）
	响应招标文件要求。


4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，标书中须按招标文件要求提供复印件加盖投标单位鲜红公章，以供审查。

4.3．评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

 5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

四 比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信和商务部分评估、综合比较与评价。

本项目采用综合评分法，满分100分，其中资信标部分40分，技术标30分，商务标部分30分。

1、资信标评审细则（40分）
	1
	投标单位业绩
	8分
	自开标之日起三年内（以合同签订时间为准），承担过单项合同建筑面积≥100000㎡（医院目前总建筑面积）的医疗卫生类建筑设计（包括医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生室以及急救站，项目中必须包含智能化设计），提供1个得4分，最多8分。

业绩须提供合同复印件或扫描件，设计内容、项目规模以合同上列明的为准，若合同无法体现设计内容、项目规模，须提供符合要求的图审合格证并能体现设计内容、项目规模，如合同或图审合格证无法体现上述设计内容、项目规模的，须提供业主盖章的证明材料，业绩时间以合同签订的时间为准。

	2
	项目负责人资质
	6分
	拟投入的项目负责人资质：

负责人具备一级注册建筑师，得4分，没有不得分；

负责人具有正高职称的，得2分，没有不得分。

注：提供职称证、注册证，投标单位为其缴纳的近6个月养老保险证明材料，原件备查。

	
	项目负责人业绩
	6分
	拟投入的项目负责人业绩：

拟派项目负责人自开标之日起三年内（以合同签订时间为准），承担过单项合同建筑面积≥100000㎡的医疗卫生类建筑智能化设计，每个得3分，最多得6分。

注：设计合同或中标通知书不能体现项目负责人的，须出具项目合同业主出具的负责人书面证明材料并加盖业主单位有效公章。

	4
	技术团队成员配备
	10分
	拟投入的专业负责人：

拟派本项目电气专业负责人具有电气专业正高级职称得6分，具有高级职称得3分，具有中级职称得1分，其他不得分；本项最高得6分。

注：提供职称证、注册证，投标单位为其缴纳的近6个月养老保险证明材料，原件备查。

设计团队组成员具有：

1、具备注册造价师，得2分；

2、具备信息系统项目管理师或网络规划设计师，得2分；

注：提供资质证书及投标单位为其缴纳的近6个月养老保险证明材料，原件备查。

	5
	荣誉案例
	10分
	自开标之日起三年内投标单位承担的建筑设计项目获得过国家级勘察设计一等奖得5分，最多得10分。

勘察设计奖项是指：国家住房和城乡建设部评选的《全国绿色建筑创新奖》或中国勘察设计协会评选的《全国勘察设计优秀（公共）建筑设计奖》或《全国勘察设计优秀建筑电气奖》。

注：提供获奖证书，原件备查。


2、技术标评审细则（30分）
	序号
	评审项目
	分值
	评分办法

	1
	需求及现状分析
	5分
	对医院的现状及业务需求分析，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。

	2
	设计规划与设计内容
	5分
	设计理念充分考虑现有院区环境条件，规划理念创新，满足未来院区发展的灵活性和高效性。设计建设内容完整且符合实际，项目投资估算依据充分合理；优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。

	3
	方案设计
	5分
	对设计方案等进行综合评审，准确掌握项目要求，熟悉综合医院智能化建设，对项目建设方案编制认识深刻到位，方案内容深度把握准确，详细阐述设计、咨询服务的工作方法、各环节交付成果；定义清晰，工作方法严密、逻辑、成熟、合理、详细；方案设计完整、合理，能指导施工，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。

	4
	图纸全面性
	10分
	系统图的设计符合深度规范、系统架构完整、合理，能指导施工，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。

综合弱电平面点位图：分区布置合理，能指导施工，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。

	5
	设计质量、进度等保障措施
	5分
	各项措施周全、具体、有效。项目质量保障，从进度安排、人员安排、保障措施等多个角度进行描述，安排合理，保障有力，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般1分，差得0分。


3、商务标评审细则（30分）

	评分项
	名称
	评分标准

	商务部分
（30 分）
	价格分

（30 分）
	评标基准F=B×（1-K）其中：K为控制价调整系数，K的取值为1%号（1），1.5%（2），2%（3），2.5%（4），3%（5）。B为通过详细评审的所有有效投标单位报价的算术平均值。

各投标单位的工程投标总报价与评标基准值相比，相同的得30分，每增加1%扣1.5分，每减少1%扣1分；不足1%时按插入法计算，百分数取一位小数，小数点后第二位四舍五入。


特别说明：

1.资信、技术、商务由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的资信、技术和商务最终得分，小数点后第三位四舍五入。

2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

3.中标候选人享受政策性优惠的，在发布中标结果通知书时将在相关媒体予以公开、公示。

五  推荐中标候选人

7.评标委员会按资信标、技术标和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐   3  名中标候选人。

7.1得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

 (1) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（3）未按招标文件规定要求要求密封投标文件，其投标文件将被拒收。
8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

 (2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5) 评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；
(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的序列码加密锁或MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）招标文件规定的其它无效投标情形。

   8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经招标人核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经招标人核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

第四章 合  同

建设工程设计合同
[民用建设工程设计合同]
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
发包人：_________________________________________
设计人：_________________________________________
　　发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　第一条　本合同依据下列文件签订：
　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
　　第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

	<div align="center">序号</div> 
	<div align="center">分项目名称</div> 
	建设规模 
	设计阶段及内容 
	<div align="center">估算总投资
（万元） 
	费率
% 
	估算设计费（元） 

	
	
	<div align="center">层数</div> 
	<div align="center">建筑面积
（m2）</div> 
	<div align="center">方案</div> 
	<div align="center">初步设计</div> 
	<div align="center">施工图</div> 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
	<div align="center">资料及文件名称</div> 
	<div align="center">份数</div> 
	<div align="center">提交日期</div> 
	<div align="center">有关事宜</div> 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
	<div align="center">序号</div> 
	<div align="center">资料及文件名称</div> 
	<div align="center">份数</div> 
	<div align="center">提交日期</div> 
	<div align="center">有关事宜</div> 

	1
	
	按招标人要求提供
	
	

	2
	
	按招标人要求提供
	
	

	3
	
	按招标人要求提供
	
	

	4
	
	按招标人要求提供
	
	

	5
	
	按招标人要求提供
	
	

	6
	
	按招标人要求提供
	
	

	7
	
	按标人要求提供
	
	

	8
	
	
	
	


第5条  本合同设计收费估算为________________________元人民币。
第6条 设计费支付进度：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
付款方式：中标合同签订后一周内支付设计费的30%；方案设计完成，完成图审，提交审图合格的施工图纸后，付设计费的40%；工程完工后，付设计费用的25%；工程竣工验收合格后结清设计费尾款（5%）。
　　第六条  双方责任
　　6.1发包人责任：
　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2设计人责任：
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
　　6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。
　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
    第七条  违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________％。
　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
　　第八条  其他
　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　8.8本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。
　　8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
发包人名称：　　　　　　　　                          设计人名称：　
　　　　　     （盖章）                                             （盖章）
法定代表人：（签字）                                  法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                                  委托代理人：（签字）
住　　   所：　　　                                    住　　   所：
邮 政 编 码：　　　                                    邮 政 编 码：
电　　   话：　　　                                    电　   　话：
传　　   真：　　　                                    传　   　真：
开 户 银 行：　　　                                    开 户 银 行：
银 行 帐 号：　　　                                    银 行 帐 号：
建设行政主管部门备案：　　　                         鉴 证 意 见：
　　　　　      （盖章）                         　           （盖章）
备   案   号：　　　　　　　　　　　                 经   办   人：
备 案 日 期：　　年　月　日　　                  鉴 证 日 期：　　年　月　日
第五章  投标文件格式

一、资信证明格式文件
注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字或盖章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）；

（3）企业资质证书副本；

（4）项目负责人职称或资格证书；

（5）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

（6）资格评审及评分中需要提供的证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人的身份证扫描件。
投标人：                 （盖章）
                                        年    月     日
2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

                                     投标人：           （签字或盖章）
法定代表人（身份证号码）：            （签字或盖章）

              年    月    日

二、技术标格式文件
注明正本或副本

技术标

（投标文件二）

        项目

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字）

        年        月        日

目   录

（1）技术标评审及评分中要求提交的证明材料。

三、商务标格式文件
注明正本或副本

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字）

        年        月        日

目   录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）供应商认为需要提供的相关证明材料。

附件1
投标函

致：            （采购人）                             

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）”的投标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供“           ”项目的服务，总报价为人民币（大写）                     。签订合同后按采购人要求完成本项目所有工作内容。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与投标活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                （签章）

                        

法定代表人：（签章）                  

日  期：                   
通讯地址：                                  

电   话：                   
传   真：                   

附件2

诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺： 

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标； 

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的； 

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标； 

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益； 

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益； 

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的； 

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理； 

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意； 

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚； 

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为； 

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算 7 日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理； 

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚； 

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18 号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人； 

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。 

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
开户银行：                   基本账户： 
投标人（签章）：             法定代表人（签章）： 

日期：年 月 日
监定








54
3


